MAPA DE PARTES INTERESSADAS

Projeto Integrador Semestral 2026/2 — Núcleo de Informação e Especificação da Solução

Curso de Engenharia de Software — Modalidade Semipresencial — Campus Ceres

Organização do caso: INSTITUTO SEMEAR — Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — Ceres (GO)

1. FINALIDADE E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Parte interessada é toda pessoa, grupo ou instituição que afeta o processo estudado, é afetada por ele ou tem legítimo interesse em seus resultados. Identificá-las corretamente evita o erro mais comum da engenharia de requisitos: especificar um sistema que atende bem a quem foi ouvido e mal a quem não foi. Como preencher este documento - Identifique no mínimo oito partes interessadas, incluindo obrigatoriamente ao menos uma externa à organização. - Registre cargos e funções, não dados pessoais. Quando o nome não for indispensável, use identificação funcional, como Educadora Social 1. - Não inclua nome, telefone, endereço ou qualquer dado de pessoa atendida, em observância à Lei nº 13.709/2018. - Distinga quem usa o sistema, quem decide sobre ele, quem fornece informação e quem consome resultados. São papéis diferentes e frequentemente pessoas diferentes. - Atualize o mapa ao final de cada ciclo. Partes interessadas mudam à medida que a compreensão do domínio amadurece. Categorias que a equipe deve verificar antes de concluir que o mapa está completo: quem opera o registro no dia a dia, quem coordena, quem é atendido, quem financia, quem fiscaliza, quem faz manutenção, quem sucederá a equipe atual e quem pode obstruir a adoção da solução. Nome da equipe; SIRCA – Equipe D. Ciclo a que se refere esta versão; Ciclo 1 – Descoberta e Elicitação de Requisitos. Data de elaboração; 12/09/2026. Responsável pelo artefato neste ciclo; Lucas Gonçalves Felix. Data da última validação com a organização; 14/09/2026.

2. QUADRO DE PARTES INTERESSADAS

Preencha uma linha por parte interessada. As colunas Influência e Interesse admitem os valores Alta, Média ou Baixa, e serão usadas na matriz da seção 3. Nome ou identificação funcional; Papel no processo atual; O que espera da solução; Influência; Interesse; Como será envolvida. Coordenadora do Centro de Convivência; Decide inscrições, responde pela prestação de contas ao município; Produzir comprovação de atendimentos sem recontagem manual; Alta; Alto; Validação formal de todos os artefatos ao final de cada ciclo. Educadores sociais (3 pessoas); Conduzem as oficinas e registram a presença no papel; Registrar presença de forma rápida, sem atrapalhar a oficina; Média; Alto; Observação na sessão e validação de usabilidade no Ciclo 2. Auxiliar administrativo; Transcreve os registros de papel para as planilhas; Eliminar o retrabalho de digitação semanal; Média; Alto; Entrevista específica sobre o fluxo de consolidação. Secretaria Municipal de Assistência Social; Fiscaliza e recebe a prestação de contas; Receber relatórios completos e no prazo; Alta; Médio; Consulta documental sobre formato exigido de relatório. Doadores e parceiros mantenedores; Financiam oficinas e exigem comprovação de resultado; Visualizar o alcance dos recursos aplicados; Alta; Médio; Levantamento indireto, por meio da coordenação. Famílias atendidas; Fornecem informações cadastrais e frequentam as oficinas; Menos repetição de dados a cada atendimento; Baixa; Alto; Representadas pela coordenação; sem coleta de dado pessoal. Equipe de Desenvolvimento / TI; Projetar, construir e implantar a solução tecnológica; Requisitos claros, escopo bem definido e feedback ágil; Alto; Alto; Reuniões quinzenais de alinhamento e testes contínuos. Suporte técnico / Manutenção; Prestar assistência após a entrega e manter o sistema ativo; Sistema estável, intuitivo e com poucas falhas operacionais; Média; Médio; Treinamento pré-implantação e recebimento da documentação técnica. Auditoria / Controle Interno; Assegurar a conformidade e a exatidão das informações registradas; Validar a consistência dos dados e o acompanhamento das atividades; Alta; Baixa; Validação do módulo de relatórios e regras de segurança. Voluntários e Oficineiros esporádicos; Auxiliam na condução de oficinas eventuais; Interface simples que não exija longo treinamento; Baixa; Média; Oficinas de capacitação rápida e guia de uso simples. Atenção ao grupo de influência baixa e interesse alto: é o caso típico de quem executa o trabalho no dia a dia. Ignorá-lo produz sistema tecnicamente correto e operacionalmente inviável.

3. MATRIZ INFLUÊNCIA × INTERESSE

Distribua as partes interessadas nos quatro quadrantes conforme os valores atribuídos na seção 2. Cada parte deve aparecer em exatamente um quadrante. Interesse baixo; Interesse alto. Influência alta; MANTER SATISFEITO Informe periodicamente e evite surpresas; não sobrecarregue com detalhe operacional. Registre aqui: Secretaria Municipal de Assistência Social, Doadores e Mantenedores, Auditoria / Controle Interno; GERIR DE PERTO Envolva em todas as decisões relevantes e valide formalmente cada artefato. Registre aqui: Coordenadora Geral (Marlene Prado), Equipe de Desenvolvimento / TI. Influência baixa; MONITORAR Acompanhe com esforço mínimo; reavalie a cada ciclo. Registre aqui: Suporte Técnico / Manutenção, Voluntários e Oficineiros Esporádicos; MANTER INFORMADO Consulte com frequência: detém o conhecimento do trabalho real, ainda que não decida. Registre aqui: Educadores Sociais, Auxiliar Administrativo (Damião Rocha), Famílias Atendidas. Como ler a matriz - Gerir de perto: são os validadores do projeto. Nenhum artefato deve ser considerado concluído sem passar por eles. No caso do Instituto Semear, a coordenação ocupa este quadrante. - Manter satisfeito: decidem ou fiscalizam, mas não acompanham o detalhe. Recebem comunicação sintética e formal, em marcos definidos. - Manter informado: não decidem, mas conhecem o processo como ele realmente é. São a principal fonte de requisitos operacionais e o principal risco de rejeição da solução se forem ignorados. - Monitorar: exigem esforço mínimo agora, mas podem mudar de quadrante. Reavalie a cada ciclo. Erro frequente: classificar como influência alta apenas por hierarquia. Influência aqui significa capacidade de afetar o andamento e a adoção do projeto, o que nem sempre coincide com o cargo. Justificativa do posicionamento Parte interessada; Quadrante atribuído; Justificativa objetiva do posicionamento. Coordenadora do Centro de Convivência; Gerir de perto; Autoriza o acesso da equipe, valida artefatos e responde pela prestação de contas. Educadores Sociais; Manter informado; Dirigem as oficinas diariamente e avaliam a funcionalidade da coleta de presença diretamente no ambiente de aplicação. Doadores e Parceiros; Manter satisfeito; Custeiam o projeto e solicita a comprovação dos resultados, sem interferência na gestão diária do sistema. Famílias atendidas; Manter informado; Constituem o público-alvo do serviço e desfrutam da rapidez no atendimento, sendo intercaladas de forma indireta pela coordenação. Auxiliar Administrativo; Manter informado; Possui domínio técnico sobre a rotina de consolidação e será diretamente afetado pela eliminação do retrabalho de digitação.

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Para cada parte interessada, defina o que será comunicado, por quem, com que frequência, por qual canal e com qual finalidade. O plano deve ser exequível dentro do calendário do semestre. Parte interessada; O que será comunicado; Frequência; Canal; Responsável na equipe. Coordenadora do Centro de Convivência; Versão do artefato do ciclo para validação e lista de dúvidas em aberto; Ao final de cada ciclo; Sessão da semana 4 + janela escrita da semana 9, máximo cinco perguntas; Coordenador de entrega. Educadores sociais; Confirmação do fluxo de registro descrito e teste de usabilidade do componente; Ciclos 2 e 3; Encontro presencial breve; Analista de requisitos (Lucas Gonçalves Felix). Professor orientador; Plano do ciclo, riscos e evidências de contribuição; Semanal; Encontro de acompanhamento; Coordenador de entrega. Doadores e Parceiros; Métricas de impacto e sumário executivo de resultados consolidados; 29/11/2026; Relatório consolidado entregue pela coordenação; Coordenador de entrega. Auxiliar Administrativo; Diagnóstico do fluxo de consolidação e verificação de demandas de retrabalho; Ciclo 1; Entrevista presencial / remota; Analista de requisitos (Lucas Gonçalves Felix). 4.1 Calendário de interações previstas Período; Marco do semestre; Interação prevista; Parte interessada envolvida. Semana 4 — 8 a 13/09/2026; Sessão de descoberta; Aplicação do roteiro de elicitação e observação estruturada; Coordenação e educadores sociais. 20/09/2026; Entrega do Ciclo 1; Envio do relatório de descoberta para leitura e validação; Coordenação. 25/10/2026; Entrega do Ciclo 2; Validação dos modelos e do dicionário de dados; Coordenação. 29/11/2026; Entrega do Ciclo 3; Demonstração do componente e devolutiva final; Coordenação e educadores sociais. 19/11/2026; Apresentações do Projeto Integrador; Convite formal à organização do caso; Coordenação. 4.2 Regras de comunicação com a organização - Toda comunicação com a organização do caso é intermediada pelo interlocutor designado no documento 06, evitando contatos paralelos. - Solicitações à organização devem ser agrupadas e enviadas em bloco, respeitando o tempo de trabalho da equipe do Instituto. - Nenhum documento contendo dado pessoal identificável pode circular por canal aberto de comunicação. - Toda validação obtida deve ser registrada por escrito, com data e nome de quem validou.

5. REGISTRO DE VALIDAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO MAPA

Data; Versão; Alteração realizada; Motivo ou origem da alteração. 14/09/2026; 1.0; Versão inicial elaborada após a sessão de descoberta; Elicitação da semana 4. Nome de quem validou o mapa na organização; Validação pendente. Função; Coordenadora Geral – Instituto Semear. Data da validação. Observações registradas pela organização; Mapeamento adequado às funções reais do Instituto..

Analista de requisitos do ciclo

Lucas Gonçalves Felix

Coordenador de entrega do ciclo

Rebeca Oliveira de Castro

Professor orientador

Ciência