PROJETO INTEGRADOR

2026.2

PLANO DO CICLO

Projeto Integrador Semestral 2026/2 — Núcleo de Informação e Especificação da Solução Curso de Engenharia de Software — Modalidade Semipresencial — Campus Ceres Modelo reaproveitável — preencher uma via para cada um dos três ciclos

1. IDENTIFICAÇÃO DO CICLO

Este modelo é utilizado nos três ciclos do semestre. Preencha uma via ao início de cada ciclo e mantenha-a atualizada até o fechamento, anexando-a à entrega correspondente.

| Ciclo | Semanas | Data oficial de entrega | Foco predominante |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 | Semanas 1 a 5 | 20/09/2026 | Elicitação, enquadramento do problema e vocabulário do domínio |
| Ciclo 2 | Semanas 6 a 10 | 25/10/2026 | Especificação de requisitos, modelagem de sistemas e modelagem da informação |
| Ciclo 3 | Semanas 11 a 15 | 29/11/2026 | Componente demonstrável, indicadores e apresentação final na semana 15 |

| Ciclo a que se refere este plano | Ciclo 1 — Definição |
| --- | --- |
| Nome da equipe | Equipe D |
| Turma e período | Engenharia de Software — Semipresencial — 2° Período — 2026/2 |
| Professor orientador | Charles Lourenço de Bastos |
| Coordenador de entrega deste ciclo | Rebeca Oliveira de Castro |
| Data de elaboração do plano | 12/09/2026 |
| Data de revisão do plano | 14/09/2026 |

# Papéis vigentes neste ciclo

| Papel | Integrante responsável | Principal artefato sob sua responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Analista de requisitos | Lucas Gonçalves Félix | E1.2 Relatório de descoberta + E1.3 Mapa de partes interessadas + E1.4 Glossário + E1.6 Roteiro de entrevista |
| Modelador de sistemas | Richtter Belmont Pereira Amaral | Apoio à elicitação, levantamento preliminar de entidades/atributos e revisão de clareza dos documentos |
| Arquiteto de dados | Ana Laura Almeida Amorim | E1.5 Modelo conceitual entidade-relacionamento e modelo lógico preliminar |
| Desenvolvedor do componente | Ana laura Almeida Amorim | Exploração da base bruta (defeitos plantados) e primeira versão do registro de presença em Python |
| Analista quantitativo | Rebeca Oliveira de Castro | E1.7 Estudo quantitativo preliminar (dimensionamento e projeção de crescimento) |
| Coordenador de entrega | Reca Oliveira de Castro | E1.1 Termo de equipe + E1.8 Plano do Ciclo 2 + consolidação e envio do pacote final |

Os papéis giram obrigatoriamente a cada ciclo, conforme o quadro de rotação do documento 06. Confira a coerência entre os dois documentos antes de submeter este

plano.

2. OBJETIVO DO CICLO

Escreva o objetivo em uma única frase, indicando o que a equipe será capaz de demonstrar ao final do ciclo. O objetivo deve ser verificável: se não for possível dizer com clareza se foi ou não alcançado, ele está mal escrito.

# Exemplo de objetivo bem escrito — Ciclo 1

Ao final do Ciclo 1, a equipe será capaz de demonstrar, com evidências de campo, o processo atual de registro de frequência das oficinas do Instituto Semear e de apresentar o problema enquadrado em declaração validada pela coordenação da organização.

Exemplo mal escrito, para contraste: estudar o problema da organização e começar a desenvolver o sistema. Não indica produto verificável, não delimita alcance e não permite avaliar cumprimento.

| Objetivo deste ciclo (uma frase) | Ser capaz de explicar cada um dos 13 requisitos e das 6 regras de negócio do Edital, apresentar o modelo conceitual e lógico preliminar do banco com rastreabilidade ao Dossiê e à base bruta, e quantificar com números reais o custo atual do trabalho manual e a demanda projetada. |  |
| --- | --- | --- |

| Como a equipe verificará que o objetivo foi alcançado | Explicando os requisitos e regras em banca com rastreabilidade ao dossiê; conferindo se o modelo ER representa fielmente as 6 planilhas operacionais (CadastroFamilias, Participantes, Oficinas, Frequencia, Doacoes, Encaminhamentos); e validando se os números do estudo quantitativo preliminar batem com a contagem real feita nas planilhas, com a fonte de cada valor documentada. |  |
| --- | --- | --- |

# Alinhamento com as disciplinas do bloco

| Disciplina | Contribuição esperada neste ciclo | Artefato que evidencia a contribuição |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M107 — Engenharia de Requisitos e Modelagem de Sistemas | Elicitação, glossário, tradução dos RF-01 a RF-10 em linguagem verificável, mapa de partes interessadas e roteiro de entrevista aplicado | E1.2, E1.3, E1.4, E1.6 |  |
| M108 — Estruturas de Dados e Abstrações Computacionais | Exploração da base bruta para mapear os defeitos plantados; primeira versão do registro de presença em Python (exigida pelo objetivo do ciclo, sem entregáveis formal ainda) | (CAMINHO CÓDIGO) |  |
| M109 — Fundamentos de Banco de Dados e Modelagem da Informação | Modelo conceitual entidade-relacionamento e modelo lógico preliminar | E1.5 |  |
| M110 — Matemática Aplicada à Computação | Dimensionamento da demanda atual e projeção de crescimento, com dados reais das planilhas | E1.7 |  |

3. ENTREGÁVEIS PREVISTOS

Relacione todos os artefatos que serão produzidos no ciclo, com responsável nominal e prazo interno. O prazo interno deve anteceder a data oficial de entrega em pelo menos três dias, reservando tempo para revisão cruzada.

| Nº | Entregável | Responsável (nome) | Prazo interno | Situação | Revisor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo de constituição da equipe, com papéis distribuídos e acordos de trabalho (documento 01) | Rebeca Oliveira de Castro | 15/09/2026 | Em andamento | Lucas Gonçalves |  |
| 2 | Relatório de descoberta, com rastreabilidade ao dossiê e tradução dos RF-01 a RF-10 (documento 2) | Lucas Gonçalves Félix | 17/09/2026 | Em andamento | Ana Laura Almeida |  |
| 3 | Mapa de partes interessadas (documento 3) | Lucas Gonçalves Félix | 15/09/2026 | Em andamento | Richtter Belmont |  |
| 4 | Glossário do domínio (documento 4) | Lucas Gonçalves Félix | 17/09/2026 | Em andamento | Richtter |  |
| 5 | Modelo conceitual entidade-relacionamento e modelo lógico preliminar (documento 5) | Ana Laura Almeida Amorim | 15/09/2026 | Em andamento | Rebeca Oliveira |  |
| 6 | Roteiro de entrevista aplicado e registro das sessões realizadas (documento 6) | Lucas Gonçalves Félix | 15/09/2026 | Em andamento | Rebeca Oliveira |  |
| 7 | Estudo quantitativo preliminar: dimensionamento e projeção de crescimento (documento 7) | Rebeca Oliveira de Castro | 17/09/2026 | Em andamento | Ana Laura Almeida |  |
| 8 | Plano do Ciclo 1, com backlog | Rebeca Oliveira de | 15/09/2026 | Em | Lucas |  |

|  | inicial e divisão nominal de responsabilidades (documento 8) | Castro |  | andamento | Gonçalves |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Situações admitidas: Não iniciado, Em andamento, Em revisão, Concluído, Bloqueado. Item bloqueado deve ter risco correspondente registrado na seção 5.

4. BACKLOG PRIORIZADO DO CICLO

O backlog decompõe os entregáveis em tarefas executáveis. Cada item deve ser pequeno o bastante para ser concluído por uma pessoa em uma semana. A prioridade segue a escala abaixo.

| Prioridade | Significado |
| --- | --- |
| P1 | Indispensável: sem este item a entrega do ciclo não se sustenta |
| P2 | Importante: agrega valor substancial, mas a entrega sobrevive sem ele |
| P3 | Desejável: será executado apenas se houver folga de tempo |

| ID | Tarefa | Responsável | Prior. | Prazo interno | Depende de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Ler o Edital e o Dossiê do Caso por completo | Toda a equipe | P1 | 12/09/2026 | - |  |
| T-02 | Assinar o termo de equipe e distribuir os 6 papéis do ciclo | Coordenador de entrega | P1 | 13/09/2026 | T-01 |  |
| T-03 | Instalar o ambiente de trabalho e o cliente de banco de dados | Arquiteto de dados | P1 | 15/09/2026 | - |  |
| T-04 | Construir o mapa de partes interessadas | Analista de requisitos | P1 | 15/09/2026 | T-01 |  |
| T-05 | Levantar entidades e atributos preliminares do domínio | Modelador de sistemas | P1 | 17/09/2026 | T-01 |  |
| T-06 | Montar a planilha inicial de custo e receita | Analista quantitativo | P2 | 17/09/2026 | - |  |
| T-07 | Elaborar e submeter o roteiro de entrevista ao docente | Analista de requisitos | P1 | 15/09/2026 | T-04 |  |
| T-08 | Construir a primeira versão do modelo conceitual (ER) | Arquiteto de dados | P1 | 17/09/2026 | T-05 |  |
| T-09 | Conduzir a sessão de descoberta com o cliente do caso (semana 4) | Analista de requisitos e Modelador de sistemas | P1 | 15/09/2026 | T-07 |  |
| T-10 | Refinar o modelo ER e redigir o relatório de descoberta | Analista de requisitos e Arquiteto de dados | P1 | 16/09/2026 | T-09 |  |
| T-11 | Consolidar glossário (mín. 25 termos) e fechar o modelo lógico preliminar | Analista de requisitos e Desenvolvedor do componente | P1 | 17/09/2026 | T-10 |  |
| T-12 | Fechar o estudo quantitativo preliminar e consolidar o PDF final para envio | Coordenador de entrega | P1 | 20/09/2026 | Todos |  |

5. RISCOS IDENTIFICADOS E MITIGAÇÃO

Registre os riscos que podem comprometer a entrega do ciclo. Probabilidade e impacto admitem os valores Alta, Média ou Baixa. Todo risco de exposição alta deve ter ação preventiva com responsável e prazo definidos.

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Ação de mitigação | Responsá vel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R-01 | Indisponibilidade de agenda da organização para nova conversa de validação | Média | Alto | Antecipar solicitação em duas semanas e preparar lista única de dúvidas | Coordenad or de entrega |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-02 | Sobreposição do prazo do ciclo com as avaliações VRAU | Alta | Médio | Antecipar prazos internos para antes de 17/09, 29/10 e 10/12 | Coordenad or de entrega |  |
| R-03 | Ausência prolongada de integrante responsável por artefato crítico | Média | Alto | Manter artefato em repositório compartilhado e designar substituto no início do ciclo | Coordenad or de entrega |  |
| R-04 | Coleta inadvertida de dado pessoal identificável, em violação à LGPD | Baixa | Alto | Conferência obrigatória do material antes de qualquer envio ao repositório | Todos |  |
| R-05 | Atraso na publicação do Edital, comprimindo tarefas que são sequenciais por natureza (entrevista → modelo ER → estudo quantitativo) | Alta | Alto | Priorizar rigidamente a ordem roteiro, sessão de descoberta, modelo ER, estudo quantitativo; comunicar o atraso por escrito à coordenação e registrar a ocorrência | Coordenad or de entrega |  |
| R-06 | Indisponibilidade de agenda da organização para a sessão de descoberta da semana 4 | Média | Alto | Submeter o roteiro de entrevista ao docente com folga e preparar perguntas objetivas | Analista de requisitos |  |
| R-07 | Diferença de conhecimento entre integrantes pode levar quem sabe mais a fazer a parte técnica sozinho, prejudicando a nota individual e a defesa dos demais | Média | Alta | Usar a tutoria entre pares prevista no Edital sem substituir o colega; reservar tempo nas reuniões semanais para cada um explicar o que fez | Coordenad or de entrega |  |

# Riscos materializados durante o ciclo

| Data | Risco | O que efetivamente ocorreu | Providência adotada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2026 | 05 | Atraso na publicação do edital e documentos afins, encurtando prazo do ciclo 1 | Comunicação entre os membros da equipe para ser possível executar as atividades no menor prazo possível. |  |

6. AGENDA DE REUNIÕES DO CICLO

Registre as reuniões previstas e, após cada uma, as decisões tomadas. Reunião sem registro de decisão não conta como realizada para efeito de acompanhamento.

| Data | Duração | Tipo | Pauta | Participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/09/2026 | 30 min | Planejamento do ciclo | Definição de objetivo, entregáveis, backlog e riscos | Toda a equipe |
|  |  | Acompanhamento semanal |  |  |
|  |  | Acompanhamento semanal |  |  |
| 15/09/2026 | 20 min | Ponto de controle intermediário | Verificação de entregas, definições e dúvidas | Toda a equipe |
| 17/09/2026 | 20 min | Acompanhamento semanal | Conferência de coerência entre relatório de descoberta, modelo ER e glossário | Toda a equipe |
| 19/09/2026 | 40 min | Fechamento e retrospectiva | Relatório individual de atividades exercidas no ciclo a equipe | Toda a equipe |

# Registro de decisões

| Data | Decisão tomada | Motivo | Responsável pela execução |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. QUADRO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL

Preencha ao final de cada semana do ciclo. Este quadro é a principal evidência de regularidade do trabalho e será consultado pelo professor orientador na avaliação individual.

| Seman a | Período | O que foi concluído | O que está em andamento | Impedimento s | Situação geral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Situação geral: Em dia, Atenção ou Crítico. Duas semanas consecutivas em Atenção exigem replanejamento do backlog; qualquer semana em Crítico exige comunicação imediata ao professor orientador.

# Participação individual no ciclo

| Integrante | Principais contribuições no ciclo | Evidência no repositório | Reuniões presentes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucas Gonçalves Félix |  |  |  |  |
| Ana Laura Amorim Almeida |  |  |  |  |
| Richtter Belmont Pereira Amaral |  |  |  |  |
| Rebeca Oliveira de Castro |  |  |  |  |

8. FECHAMENTO DO CICLO E RETROSPECTIVA

# Verificação final antes da entrega

| OK | Item de verificação | Responsável |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Todos os entregáveis previstos na seção 3 foram concluídos ou tiveram sua ausência justificada. |  |  |
|  | Todos os artefatos passaram por revisão cruzada de pelo menos um integrante que não os redigiu. |  |  |
|  | Nenhum artefato contém dado pessoal identificável, conforme a Lei nº 13.709/2018. |  |  |
|  | Todos os integrantes possuem contribuição verificável e identificada no repositório. |  |  |
|  | O glossário e o mapa de partes interessadas foram atualizados com os achados do ciclo. |  |  |
|  | As dúvidas em aberto foram encaminhadas à organização ou registradas para o ciclo seguinte. |  |  |
|  | Os arquivos estão nomeados conforme o padrão do kit e enviados dentro do prazo oficial. |  |  |

# Retrospectiva

| O que funcionou bem | O que não funcionou | O que será feito de forma diferente no próximo ciclo |
| --- | --- | --- |

# Itens transferidos para o ciclo seguinte

| ID | Item não concluído | Motivo | Prioridade no próximo ciclo |
| --- | --- | --- | --- |

Local e data do fechamento do ciclo

# Coordenador de entrega do ciclo

Nome e assinatura

# Integrantes da equipe

Assinaturas

# Professor orientador

Ciência e avaliação do ciclo